**議事録2**

Japanese Version

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェックト名 | | Super Shipper System | | | プロジェックトコード | | 3S | | |
| プロジェックト管理者 | | Le Van Quy Hoang | | | 指揮者 | | Le Van Quy Hoang | | |
| 秘書 | | Nguyen Thi Hong Nhung | | |
| 日付 | | １６－０９－２０１５ | | | 時間 | | １１．００－１２．３０ | | |
| 会場 | | 102部屋, Hoa Lac寮 | | | | | | | |
| ミーチングトピック | | レポート１のレビューと問題の解答とレポート２の相談 | | | | | | | |
| **出席者** | | | | | | | | | |
| **番** | **氏名** | | | **単位/グループ** | | **担当** | | **出席** | |
| 1 | Tran Binh Duong | | | FPT 大学 | | 監督者 | | 出席 | |
| 2 | Le Van Quy Hoang | | | 3Sチーム | | 管理者 | | 出席 | |
| 3 | Nguyen Khac Hoang | | | 3Sチーム | | 技術リーダー | | 欠席 | |
| 4 | Tran Dinh Hoang Huy | | | 3Sチーム | | 開発者 | | 出席 | |
| 5 | Nguyen Van Quyen | | | 3Sチーム | | 開発者 | | 出席 | |
| 6 | Kieu Cao Khanh | | | 3Sチーム | | デザイナー | | 出席 | |
| 7 | Nguyen Thi Hong Nhung | | | 3Sチーム | | テスター | | 出席 | |
| **目標** | | | | | | | | | |
| 監督者にレポート1の相談して、ある問題を解決して、レポート2を完成する方法をよく理解して、一週`の働くプランを提出する | | | | | | | | | |
| **議題** | | | | | | | | | |
| * 九月十二日に市場調査について考証を言い表する * モデル現在のリッチピクチャーの報告 * レポート１のレビュー * レポート２の質問を言い表する | | | | | | | | | |
| **内容** | | | | | | | | | |
| 1. **九月十二日に市場調査について考証を言い表する** 2. **モデル現在のリッチピクチャーの報告**   **\*** Huy : モデル現在のリッチピクチャーの報告  \* Hoàng :　送り状を合同することで引き渡し形式を補う  \* 監督者:  - 送り状を合同する問題を研究して、解決する   1. **レポート１のレビュー** 2. **はじめに**   **\*** 監督者:  - レポートに入れる材料をよく分からなければなりません。不必要な材料を減らす  - 加わく必要な材料：  + 輸送で商品の数に関する統計  + ベトナムの市場で他の業界と運輸業を比べる  + ＧDＰと運輸業の収入を比べる   * 輸送するときの条件を研究する：   + 禁制品  +会社とシッパーの契約条件   1. **相手**   \* 監督者:   * ダウンロードするユーザーが100以下ある相手を省く * 学習するために世界で相手を鑑賞する * もっと無料で輸送する相手を鑑賞する：Grab express、Uber express  1. **レポート２の質問を言い表する**   **\*** Hoàng: 学校のプロジェクト計画のテンプレートとＳＰＭ科目のテンプレートは違う、テンプレートを修正できますか。  **\*** 監督者:  - テンプレート修正できます。融資,　 トレーニング計画, インフラを書くのは不必要です  **\*** Hoàng:監督者に送る材料を日本語に翻訳するは必要ですか。タイトルだけを翻訳してもいいですか。  **\*** 監督者:  - 日本語で材料を書かなければならない：議事録,Q&A、プロセス・レポート  - 英語で他の材料を書かれる | | | | | | | | | |
| **結論** | | | | | | | | | |
| **相談項目** | | | **決定** | | | | | | |
| モデル現在のリッチピクチャーの報告 | | | 送り状を合同する問題を研究して、解決する | | | | | | |
| レポート１のレビュー | | | １．紹介書：  - レポートに入れる材料をよく分からなければなりません。不必要な材料を減らす  - 加わく必要な材料：  + 輸送で商品の数に関する統計  + ベトナムの市場で他の業界と運輸業を比べる  + ＧDＰと運輸業の収入を比べる   * 輸送するときの条件を研究する：   + 禁制品  +会社とシッパーの契約条件  ２．相手   * ダウンロードするユーザーが100以下ある相手を省く * 学習するために世界で相手を鑑賞する * もっと無料で輸送する相手を鑑賞する：Grab express、Uber express | | | | | | |
| レポート２の質問を言い表する | | | - テンプレート修正できます。融資,　 トレーニング計画, インフラを書くのは不必要です  - 日本語で材料を書かなければならない: 議事録,Q&A、プロセス・レポート  - 英語で他の材料を書かれる | | | | | | |
| **問題** | | | | | | | | | |
| **番** | **詳細** | | **解決法** | | | | | | **目標期日** |
|  | N/A | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |