# 2. MEETING MINUTES

Japanese Version

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェックト名 | | | KarryWell | | | プロジェックトコード | | KW | | |
| プロジェックト管理者 | | | Le Van Quy Hoang | | | 指揮者 | | Le Van Quy Hoang | | |
| 秘書 | | Nguyen Thi Hong Nhung | | |
| 日付 | | | 05/11/2015 | | | 時間 | | 11.10-12.20 | | |
| 会場 | | | 501R部屋, Hoa Lac 量 | | | | | | | |
| ミーチングトピック | | | Những khó khăn và cách làm tài liệu | | | | | | | |
| 出席者 | | | | | | | | | | |
| 番 | 氏名 | | | | 単位/グループ | | 担当 | | 出席 | |
| 1 | Tran Binh Duong | | | | FPT 大学 | | 監督者 | | 出席 | |
| 2 | Le Van Quy Hoang | | | | KWチーム | | 管理者 | | 出席 | |
| 3 | Nguyen Khac Hoang | | | | KWチーム | | 技術リーダー | | 出席 | |
| 4 | Tran Dinh Hoang Huy | | | | KWチーム | | 開発者 | | 出席 | |
| 5 | Nguyen Van Quyen | | | | KWチーム | | 開発者 | | 出席 | |
| 6 | Kieu Cao Khanh | | | | KWチーム | | デザイナー | | 出席 | |
| 7 | Nguyen Thi Hong Nhung | | | | KWチーム | | テスター | | 出席 | |
| 目標 | | | | | | | | | | |
| Hỏi về tài liệu và những thắc mắc mà của nhóm | | | | | | | | | | |
| 議題 | | | | | | | | | | |
| * Nêu những thắc mắc và vấn đề nhóm đang gặp * Hỏi về tài liệu | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | |
| 1. Vấn đề khó khăn  * Hoang: Vấn đề về scope quá nặng * Thay:   + Nhóm có thể cắt bớt   * Hoang: Usecase send issue phức tạp quá . * Thầy:   + Miêu tả vấn đề issue trên lucidchart  + Thêm các chính sách về việc hủy issue  + Thêm Case ngoại lệ(bằng tay , gọi điện cho khách hàng)  + Sau Bao lâu bị đứt kết nối mới coi là mất kết nối.  + Hoãn chức năng: Trường hợp disconnect rồi lại kết nối lại   * Note lại : đảm bảo những gì ghi trog tài liệu cái gì làm đc cái gì k làm được (pending)  1. Hỏi về việc viết tài liệu  * Hoang: Cách viết class diagram,activity diagram ? * Thay:   + Nodejs: bỏ class đi viết funtion thôi(activity,process model)  + Những gì mình tự viết thì viết vào tài liệu   * Hoang: Khó khăn về việc test vị trí trên thiết bị di động   Thay: Chương trình giả lập vị trí : Cloud test lab | | | | | | | | | | |
| 結論 | | | | | | | | | | |
| 相談項目 | | | | 決定 | | | | | | |
| Vấn đề khó khăn | | | | + Miêu tả vấn đề issue trên lucidchart  + Thêm các chính sách về việc hủy issue  + Thêm Case ngoại lệ(bằng tay , gọi điện cho khách hàng)  + Hoãn chức năng: Trường hợp disconnect rồi lại kết nối lại   * Note lại : đảm bảo những gì ghi trog tài liệu cái gì làm đc cái gì k làm được (pending) | | | | | | |
| Hỏi về việc viết tài liệu | | | | + Nodejs: bỏ class đi viết funtion thôi(activity,process model)  + Những gì mình tự viết thì viết vào tài liệu  + Tìm hiểu chương trình giả lập vị trí : Cloud test lab | | | | | | |
| 問題 | | | | | | | | | | |
| 番 | | 詳細 | | 解決法 | | | | | | 目標期日 |
|  | | N/A | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |