|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **FSOFT-new-vertical** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Super Shipper Shipper | プロジェクトコード | 3S |
| 作成者 | Le Van Quy Hoang | プロジェクトリーダ | Le Van Quy Hoang |
| 日付 | 20/09/2015 | 受領者 | Mr. Tran Binh Duong |
| 報告期間 | 13/09/2015 – 20/09/2015 |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 07/09/2015 |  |
| 終了予定日 | 07/12/2015 |  |
| チームサイズ | 6 人 | Le Van Quy Hoang  Kieu Cao Khanh  Nguyen Khac Hoang  Tran Dinh Hoang Huy  Nguyen Van Quyen  Nguyen Thi Hong Nhung |
| 工数合計（予定） | 2208 man-hours |  |
| 工数合計（実際） | 168 man-hours |  |
| 現在までの消化工数 | 336 man-hours |  |
| 残る工数 | 1872 man-hours |  |

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 詳細 | 責任者 | 納品物 | ステータス | スケジュール 変更 |
| プロジェクトの管理プランを作成する | この管理プラン：  －　プロジェクトの概要  －　プロジェクトの組織  －　ツールとインフラ  －　スケジュール  －　コミュニケーション管理  －　リスク管理  －　クオリティ管理 | HoangLVQ | レポート２ | 完成 | 有る |
| 仕様書を作成する | この仕様書:   * ユースケース。 * ユースケースの説明 | HoangLVQ,  KhanhKC,  HoangNK,  QuyenNV,  HuyTDH,  Nhung,NTH | レポート２ | なし | 有る |
| 紹介書を更新する | 監督者が検討したら、紹介書を更新する | HoangLVQ,　KhanhKC | レポート１：紹介書 | 完成 | なし |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| 仕様書を更新する | 仕様書 | 27/09/2015 |
| MeetingMinutes３ | 監督者にタスクを報告する | 23/09/2015 |
| 進捗レポート３を作成する | 進捗レポート３ | 27/09/2015 |

# 問題、提案

***作成者***

***LE VAN QUY HOANG***