# 2. MEETING MINUTES

Below is a sample of our meeting minutes. All meeting minutes is attached in Meeting minutes folder in the CD.

**English version**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name | | Super Shipper System | | | Project code | | 3S | |
| Project Manager | | Le Van Quy Hoang | | | Conductor | | Le Van Quy Hoang | |
| Secretary | | Nguyen Thi Hong Nhung | |
| Date | | 16/09/2015 | | | Time | | 11.00 – 12.30 | |
| Venue | | Room 102, Hoa Lac campus | | | | | | |
| Meeting topic | | Review report 1, giải đáp các thắc mắc nhóm đang vướng phải và thảo luận về report 2 | | | | | | |
| Attendees | | | | | | | | |
| No. | Full name | | | Unit / Group | | Position | | Attendance |
| 1 | Tran Binh Duong | | | FPT University | | Supervisor | | Present |
| 2 | Le Van Quy Hoang | | | 3S team | | Project Manager | | Present |
| 3 | Nguyen Khac Hoang | | | 3S team | | Technical leader | | Absent |
| 4 | Tran Dinh Hoang Huy | | | 3S team | | Developer | | Present |
| 5 | Nguyen Van Quyen | | | 3S team | | Developer | | Present |
| 6 | Kieu Cao Khanh | | | 3S team | | Designer | | Present |
| 7 | Nguyen Thi Hong Nhung | | | 3S team | | Tester | | Present |
| Objectives | | | | | | | | |
| Trình bày report 1 với thầy hướng dẫn,giải quyết các vấn đề mà nhóm đang gặp phải,hiểu rõ cách thức để hoàn thành report 2, đưa ra kế hoạch làm việc cả tuần của nhóm | | | | | | | | |
| Agenda | | | | | | | | |
| * Trình bày khảo sát vè việc nhóm đã đi thực tế ngày 12/09 * Báo cáo rich picture của các mô hình hiện tại * Review report 1 * Trình bày những thắc mắc về report 2 * Quyết định thời gian nộp final\_report 1 và report 2 | | | | | | | | |
| Contents | | | | | | | | |
| 1. **Trình bày khảo sát về việc nhóm đã đi thực tế ngày 12/09** 2. **Báo cáo Rich picture của các mô hình hiện tại**   **\*** Huy : Trình bày Rich picture về mô hình hiện tại  \* Hoàng : Bổ sung thêm hình thức giao hàng bằng cách gộp đơn hàng  \* Supervisor:  - Cần hiểu và giải quyết bài toán gộp đơn hàng   1. **Review report 1** 2. **Introduction**   **\*** Supervisor:  - Cần hiểu rõ tất cả các số liệu đã đưa vào báo cáo.Số liệu nào không cần thiết nên cắt bỏ  - Cần thêm những tài liệu sau :  + Thống kê số lượng hàng hóa giao dịch bằng cách chuyển  + So sánh công nghiệp vận chuyển với các ngành công nghiệp khác trên thị trường Việt Nam  + Thu nhập từ công nghiệp vận chuyển trên GDP   * Cần tìm hiểu và thêm vào report : điều khoản khi vận chuyển hàng hóa   + Những mặt hàng cấm  + Những điều khoản khi công ty kí kết hợp đồng với cửa hàng và shipper   1. **Đối thủ**   \* Supervisor:   * Loại bỏ những đối thủ có lượt dowload nhỏ hơn 100 user * Đánh giá thêm những đối thủ trên thế giừoi để học hỏi * Thêm các đối thủ ở thị phẩn Free shipper như : Grab,Uber  1. **Trình bày thắc mắc về report 2**   **\*** Hoàng: Template của phần Project Plan của nhà trường gửi khác với template trong môn SPM,nên có thể thêm hoặc bỏ một số đề mục không ?  **\*** Supervisor:  - Có thể chỉnh sửa template,không cần theo thứ tự.Những đề mục không cần làm : Finance,Tranning Plan, Infrastructure  **\*** Hoàng: Những tài liệu cần gửi cho thầy hướng dẫn cần dịch sang tiếng Nhật hay chỉ cần dịch tiêu đề ?  **\*** Supervisor:  - Có những tài liệu bắt buộc phải viết tiếng Nhật như : Meeting minutes,Q&A  - Những tài liệu khác được viết bằng tiếng Anh   1. **Quyết định thời gian nộp final\_report 1 và report 2**   **\*** Supervisor:  - Thời gian nộp final\_report 1 và report 2 : 20/09/2015  - Thiết kế màn hình giao diện : 23/09/2015 | | | | | | | | |
| Conclusions | | | | | | | | |
| Discussed items | | | Decisions | | | | | |
| Báo cáo Rich picture của các mô hình hiện tại | | | -Tìm hiểu về bài toàn gộp đơn hàng và giải quyết bài toàn | | | | | |
| Review report 1  1. Introduction  2. Đối thủ | | | 1. Introduction  - Tìm hiểu rõ tất cả các số liệu đã đưa vào báo cáo.Số liệu nào không cần thiết cắt bỏ  - Thêm những tài liệu sau :  + Thống kê số lượng hàng hóa giao dịch bằng cách chuyển  + So sánh công nghiệp vận chuyển với các ngành công nghiệp khác trên thị trường Việt Nam  + Thu nhập từ công nghiệp vận chuyển trên GDP   * Cần tìm hiểu và thêm vào report : điều khoản khi vận chuyển hàng hóa   + Những mặt hàng cấm  + Những điều khoản khi công ty kí kết hợp đồng với cửa hàng và shipper   1. Đối thủ  * Loại bỏ những đối thủ có lượt dowload nhỏ hơn 100 user * Đánh giá thêm những đối thủ trên thế giừoi để học hỏi   Thêm các đối thủ ở thị phẩn Free shipper như : Grab,Uber | | | | | |
| Trình bày thắc mắc về report 2 | | | - Làm Project Plan theo template mà nhóm đã thống nhất  - Lược bỏ những đề mục không cần làm : Finance,Tranning Plan, Infrastructure  - Dịch những tài liệu bắt buộc phải viết tiếng Nhật như : Meeting minutes,Q&A  - Viết các tài liệu khác được viết bằng tiếng Anh kèm tiêu đề tiếng Nhật | | | | | |
| Quyết định thời gian nộp final\_report 1 và report 2 | | | -Ngày 20/09/2015 | | | | | |

ss